黄 山 市 水 利 局

黄水利函〔2020〕34号

关于屯溪镇海桥修缮工程建设方案及防洪评价 报告的批复

黄山市文化产业投资集团有限公司：

你单位《关于请求审批屯溪镇海桥修缮工程建设方案及防洪影响评价报告（报批稿）的函》（以下简称《报告》）收悉，现批复如下：

一、原则同意屯溪镇海桥修缮工程建设方案，同意镇海桥防洪标准为50年一遇，同时应确保桥梁结构在百年一遇洪水频率下的安全。镇海桥系国家级重点文物保护单位，六墩七孔结构，桥长122.75m，桥面总宽7.53m。镇海桥桥前50年一遇设计洪水位为129.93m，桥拱顶高程均不满足《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2019）关于桥梁净空的要求。请你单位要求主设单位优化桥梁设计，满足《城市桥梁设计规范》有关要求。

二、基本同意《报告》采用的技术路线。

三、基本同意《报告》中拟建工程对防洪影响评价的意见。

四、基本同意《报告》中洪水对拟建工程影响评价的意见。

五、基本同意《报告》提出的减轻或消除洪水影响措施。

六、按照河道管理范围内建设项目管理的有关规定，项目开工前，你单位应将批准文件、施工图设计和施工安排报送黄山市水利局备案。

项目施工和运行期间，应做好污废水收集和处理，严禁污水直接排入河道。同时应加强对河道、堤防的安全监测工作，出现异常情况应及时采取相应处理措施，并向有关河道管理单位报告。

工程施工中，应接受当地水行政主管部门的监督，不得影响河道运行和管理。工程竣工验收前，应及时清除施工临时构筑物，施工产生的弃渣必须清理出河道管理范围，并按有关规定要求恢复河道原貌。工程竣工验收应有水行政主管部门参加。

七、工程须按批准的位置、方案实施，不得擅自改变。涉及影响防洪工程安全的工程施工宜安排在非汛期进行，其它工程如跨汛期施工，应编制度汛方案报当地防汛抗旱指挥部批准。汛期及工程完工后，须及时清除施工围堰等临时设施，将施工废弃物运至河道管理范围之外，保证河道行洪通畅。未经水行政主管部门同意，严禁损毁损坏水利工程设施。

八、拟建工程建设涉及可能的第三人合法水事权益事宜，你单位应按规定征求当事人的意见。

九、本行政许可有效期为2年，自签发之日起计算。逾期工程未开工建设，或工程建设规模、标准、地点、功能性质等发生较大变化的，你单位应当重新申请办理行政许可手续。工程建设期间，应自觉接受并配合我局对本行政许可签署内容履行情况进行监督检查。

十、鉴于本项目时间紧、任务重、群众关注度高，请项目业主按照专家审查意见及本次批复意见，抓紧修改完善，再行组织实施。

附件：镇海桥修复工程建设方案及防洪评价报告审查意见

黄山市水利局

2020年12月18日

抄送：屯溪区人民政府，市发展和改革委员会、市文化和旅游局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局，屯溪区水利局